هيئة تقويم التعليم والتدريب / قسم البنية المؤسسية

محضر الاجتماع الأسبوعي لقسم البنية المؤسسية

إصدار رقم: 1.0

التاريخ:16-11-2025

| معلومات الاجتماع |  |
| --- | --- |
| مرجعية الاجتماع | اجتماع مكتب البنية المؤسسية الأسبوعي |
| التاريخ / الوقت | الأحد الموافق 16-11-2025 |
| مكان الاجتماع | آلية التجمع الافتراضي |

| معلومات الحضور |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | الاسم | الدور | المنظمة | الحضور | البريد الالكتروني |
|  | م. علي العريني | قسم البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |  |
|  | م. دانا الغضبان | قسم البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |  |
|  | م. آلاء الوطبان | قسم البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |  |
|  | م. رانيا الصقر | قسم البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |  |
|  | م . إبراهيم حسين | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |  |
|  | م. هاني ريحان | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |  |
|  | م. أسامة عبد العزيز | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |  |

جدول الأعمال

- موقف التجهيز للشهادة - الأعمال المنفذة خلال الأسبوع الماضي - أولويات تشغيل مكتب البنية المؤسسية خلال الشهر - ما يستجد من أعمال

مناقشات الاجتماع

- قام م. اسامه باستعراض الأعمال المنفذة الأسبوع الماضي - قام م. هاني بعرض ومناقشة مقترح مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية بعد التقليص من ناحية الصياغة وارتباطها بالبنية المؤسسية بشكل أساسي وإمكانية استبدال بعضها، وقام فريق الهيئة بتقديم مقترحاته وطلباته - تم تحديد المهام المطلوبة للجنة الحوكمة بالإضافة لأعمال الشهادة تاليا في المهام المقررة - قام م. اسامه بعرض تقرير امتثال نظام الاعتماد الدولي وتم مناقشة إضافة تفصيل يوضح المعيار

المهام المقررة خلال هذا الأسبوع:

- التعديل على مستند مؤشرات الأداء وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع – م. هاني - وضع الملفات المطلوبة للشهادة في مجلدات مشاركة الملفات – فريق ريناد المجد - تحديث نسبة الإنجاز على ملف الخاص بالشهادة ليتم عرضها على لجنة الحوكمة غدا - م. أسامة - تحديث نسبة الإنجاز في ملف MS-Project - م. اسامة - إضافة لجنة الابتكار في النموذج التفاعلي - م. اسامة - الانتهاء من تقرير امتثال نظام الاعتماد الدولي بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات بإضافة شرح للمعيار - م. أسامة - عرض أحد المشاريع السابقة لامتثال التطبيقات / الأنظمة / مؤشرات الأداء - م. إبراهيم