هيئة تقويم التعليم والتدريب / قسم البنية المؤسسية

محضر الاجتماع الأسبوعي لقسم البنية المؤسسية

إصدار رقم: 1.0

التاريخ:23-11-2025

| معلومات الاجتماع |  |
| --- | --- |
| مرجعية الاجتماع | اجتماع مكتب البنية المؤسسية الأسبوعي |
| التاريخ / الوقت | الأحد الموافق 23-11-2025 |
| مكان الاجتماع | Microsoft teams |

| معلومات الحضور |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | الاسم | الدور | المنظمة | الحضور |
|  | المهندسة دانا الغضبان | مديرقسم البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |
|  | المهندس أحمد الحربي | مستشارالبنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |
|  | المهندسة آلاء الوطبان | مهندس أداة البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |
|  | المهندسة رانيا الصقر | أخصائي البنية المؤسسية | هيئة التقويم والتعليم |  |
|  | المهندس إبراهيم حسين | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |
|  | المهندس هاني ريحان | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |
|  | المهندس أسامة عبد العزيز | استشاري البنية المؤسسية | شركة ريناد المجد |  |

جدول الأعمال

- تحديث موقف إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد - استعراض رحلة تجهيز البنية المؤسسية بالهيئة حتى الآن - الية تكامل أداة البنية المؤسسية مع الأنظمة الأخرى - ما يستجد من أعمال

مناقشات الاجتماع

- قامت المهندسة دانا في بداية الاجتماع بتقديم المهندس أحمد الحربي والترحيب به بصفته استشاري البنية المؤسسية والتحول الرقمي. - قدم المهندس أسامة تحديث عن نسبة إنجاز متطلبات الشهادة حتى تاريخه وقام بتقديم خلفية عن محاور التقييم الأربعة وفق متطلبات هيئة الحكومة الرقمية DGA شاملة عدد 22 معيار وتقسيم تلك المعايير على عدد 45 متطلب مقسمة على ثلاث مجموعات من المتطلبات. - قام المهندس احمد والمهندسة دانا بمناقشة ومراجعة مخرجات وفجوات الشهادة بما فيها - الأهداف الاستراتيجيه - مهام البنية المؤسسية - متطلبات شهادة اعتماد البنية المؤسسية والمحاور المطلوب الالتزام بها لاستيفاء متطلباتها من هيئة الحكومة الرقمية. - مهام وادوار لجنة الحوكمة - قرار تأسيس مكتب البنية المؤسسية - قدم المهندس أحمد عدة توصيات - ضرورة مراجعة وتحديث الأهداف الاستراتيجية للبنية المؤسسية، مع التأكيد على استبعاد أي أهداف لا تندرج ضمن نطاق عمل البنية المؤسسية أو ترتبط باختصاص إدارات أخرى، وذلك لضمان دقة المواءمة ووضوح المسؤوليات - ضرورة موائمة مهام البنية المؤسسية مع الأهداف الاستراتيجية - المحاور الأربعة التي تم بناءً عليها إعداد متطلبات شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية تمثل متطلبات أولية خاصة بالمستوى الثاني من الشهادة. وللتقدم نحو المستوى الثالث أو الرابع، يستلزم استيفاء متطلبات المحاور الثمانية ، والتي تم تفصيلها والإشارة إليها في وثيقة تحليل الوضع الراهن - أهمية أن يحتوي قرار تأسيس مكتب البنية المؤسسية نفس المهام المذكورة في مستندات التأسيس - قامت المهندسة الاء بمناقشة الحاجة لتكامل أداة البنية مع الأنظمة الأخرى وأشارت إلى ضرورة إيجاد طريقه لتكامل الأداة مع الأنظمة عن طريق ال API.، وسيتم العمل على تنفيذ التكامل وتطوير APIs اللازمة من قبل المختصين في ريناد المجد.

المهام المقررة خلال هذا الأسبوع:

- إعداد خريطة ربط (Mapping) بين المحاور الثمانية ومعاييرها والمطروحة في وثيقة تحليل الوضع الحالي للهيئة من وثائق التأسيس - ص 39، ومقارنتها بالمحاور الأربعة التي تتضمن 22 معيارًا والتي بُنيت عليها خطة الشهادة وفقا لمعايير DGA المستحدثة، وتحديد الفروق الجوهرية والتخطيط لتغطية تلك الفروقات قبل موعد التقييم للحصول على الشهادة – شركة ريناد المجد - تحديد الأنظمة والبيانات المطلوب تكاملها مع أداة البنية المؤسسية (iServer) عن طريق APIs – هيئة تقويم التعليم وريناد المجد.