## Slide 1: مشروع تأسيس وتنفيذ وتشغيل البنية المؤسسية في هيئة تقويم التعليم و التدريب – وثيقة متطلبات البنية المؤسسية
أغسطس 2024

## Slide 2
2
شروط استخدام الوثيقة
إن هذه الوثيقة ومحتوياتها هي ملك لهيئة تقويم التعليم والتدريب ولا يجوز نسخها أو الكشف عنها أو تداولها دون الحصول على موافقة كتابية محددة من الهيئة، ويحظر تماما أي استخدام آخر غير الغرض الذي تم إعدادها من أجله.

## Slide 3
3
جدول الإصدارات والمراجعات
إصدار الوثيقة | التاريخ | إعداد | المسمى الوظيفي | الوصف
0.1 | 7-Aug-2024 | م. احمد شوقي | استشاري أول البنية المؤسسية - ريناد المجد | نسخة أولية
0.1 | 18-Aug-2024 | فريق البنية المؤسسية في الهيئة | - | مراجعة الوثيقة
0.2 | 20-Aug-2024 | م. احمد شوقي | استشاري أول البنية المؤسسية - ريناد المجد | تطبيق ملاحظات مراجعة فريق البنية المؤسسية لدى الهيئة
0.2 | 24-Aug-2024 | فريق البنية المؤسسية في الهيئة | - | مراجعة تطبيق الملاحظات

## Slide 4
4
جدول الاعتمادات
 | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | التاريخ
اعتمدت بواسطة | دانا الغضبان | مدير قسم البنية المؤسسية |  | 11-Sep-2024
اعتمدت بواسطة | د. يوسف العوهلي | مساعد الرئيس للبيانات والتحول الرقمي |  | 

## Slide 5: جدول المحتويات
مقدمة حول إدارة متطلبات البنية المؤسسية
1
منهجية إدارة متطلبات البنية المؤسسية
2
1.1 تعريف البنية المؤسسية
سجل متطلبات البنية المؤسسية
3
1.2 مقدمة عن إدارة متطلبات البنية المؤسسية
1.3 أهداف إدارة متطلبات البنية المؤسسية
2.1 خطوات إدارة متطلبات البنية المؤسسية
2.2 اعتبارات إرشادية عند دراسة واعتماد متطلبات البنية المؤسسية
2.3 نموذج قائمة متطلبات البنية المؤسسية
2.5 نموذج لربط متطلبات البنية المؤسسية مع مبادئ البنية المؤسسية
2.6 إعادة تحديد أولويات متطلبات البنية المؤسسية المعتمدة
2.7 الحالات المختلفة لتحديث حالة المتطلبات
2.8 تقييم أثر تغيير متطلبات البنية المؤسسية
2.4 وصف حقول قائمة متطلبات البنية المؤسسية

## Slide 6: مقدمة حول إدارة متطلبات البنية المؤسسية
01

## Slide 7
7
تعريف البنية المؤسسية
هي ممارسات وضوابط لدراسة الوضع الحالي للهيئة، وبناء خارطة الطريق للتحول إلى الوضع المستقبلي لتحقيق المواءمة بين قطاع الأعمال (الخدمات والإجراءات) وتقنية المعلومات (البيانات، والتطبيقات، والبينة التحتية) والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

## Slide 8
8
مقدمة عن إدارة متطلبات البنية المؤسسية
تعتبر إدارة متطلبات البنية المؤسسية عملية مستمرة خلال دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية وتهدف إلى إدارة متطلبات البنية المؤسسية ودراسة أثر تطبيقها ومتابعة حالتها لضمان توافق مخرجات دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية مع متطلبات واحتياجات الهيئة والمتغيرات التي تطرأ خلال دورة التطوير. ويعتمد نجاح هذه المرحلة على توثيق متطلبات البنية المؤسسية في سجل شامل وإدارته بشكل مركزي مع التحقق من استمرارية متابعة تلك المتطلبات حتى إغلاقها.

## Slide 9
9
أهداف إدارة متطلبات البنية المؤسسية
توفير الاجراءات اللازمة لإدارة المتطلبات الخاصة بمجالات البنية المؤسسية والتأكد من متابعتها
توثيق متطلبات البنية المؤسسية في سجل شامل
تحديث وحوكمة حالة تلك المتطلبات من وقت نشأتها وحتى تطبيقها أو إغلاقها

## Slide 10: منهجية إدارة متطلبات البنية المؤسسية
02

## Slide 11
11
خطوات إدارة متطلبات البنية المؤسسية
يتم إدارة متطلبات البنية المؤسسية عبر اتباع منهجية مكونة من أربع خطوات رئيسة، تم تخصيصها وفقا لطبيعة الهيئة، إضافة الى الاعتماد على الأدلة الاسترشادية من هيئة الحكومة الرقمية ذات العلاقة:
دراسة أثر تغيير متطلبات البنية المؤسسية
متابعة حالة متطلبات البنية المؤسسية
توثيق متطلبات البنية المؤسسية
يقوم كبير مهندسي البنية المؤسسية بتوثيق تفاصيل المتطلبات.
ربط متطلبات البنية المؤسسية مع مبادئ البنية المؤسسية. (لكل مجال)
البدء بمتابعة وتحديث حالة المتطلب للتأكد من البدء بمعالجة المتطلبات.
من المهم التواصل بشكل مستمر مع مدراء المشاريع من أجل ضمان تقديم تصور واضح ودقيق عن حالة تنفيذ المتطلبات المرتبطة بتلك المشاريع.
دراسة وتقييم أثر تغيير المتطلبات بعد اعتمادها.
سواءً أثناء تنفيذ دورة تطوير البنية المؤسسية.
أو أثناء تنفيذ المبادرات / المشاريع الرقمية.
دراسة واعتماد متطلبات البنية المؤسسية الواردة
1
تبدأ المتطلبات من مرحلة "تحديد نطاق عمل دورة تطوير البنية المؤسسية".
دراسة أثر المتطلبات الجديدة على قائمة المتطلبات المعتمدة وإعادة تحديد الأولويات.
2
3
4

## Slide 12
12
اعتبارات إرشادية عند دراسة واعتماد متطلبات البنية المؤسسية
عند دراسة واعتماد متطلبات البنية المؤسسية؛ على كبير مهندسي البنية المؤسسية أن يأخذ بعين
الاعتبار ما يلي:
افتراضات ومحددات المتطلبات
المبادئ الخاصة بالمجالـ(ات) التي يؤثر عليها المتطلبات
السياسات التي تؤثر على المتطلبات
المعايير التي يجب أن تستوفيها المتطلبات
المبادئ التوجيهية المرتبطة بالمتطلبات

## Slide 13
13
نموذج قائمة متطلبات البنية المؤسسية
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | نص المتطلب | رمز المتطلب
فيما يلي جدول يوضح مثال حول توثيق متطلبات البنية المؤسسية في سجل شامل مع توضيح ارتباط متطلبات البنية المؤسسية مع الوضع المستقبلي وتشمل المشاريع والقدرات أو الفجوات أو التغييرات في التصاميم أو البنى أو الهياكل المعمارية وغيرها.

## Slide 14
الحقل | الوصف
مجالات البنية المؤسسية المتأثرة بالمتطلب | وهو مجال/مجالات البنية المؤسسية التي يجب أن يتم تطوير مكوناتها لمعالجة التحدي (وذلك بناء على نتيجة تحليل فريق عمل البنية المؤسسية)
المتطلبات ذات العلاقة | وهو توضيح رمز / رموز المتطلبات المرتبطة بهذا المتطلب والتي قد تؤثر فيه
حالة المتطلب | وهو توصيف مدى التقدم في معالجة المتطلب، بحيث تحتمل حالة المتطلب أحد الحالات التالية: معتمد، موقوف، ملغي، مرحلة الوضع الراهن، مرحلة الوضع المستقبلي، مخطط للتنفيذ، قيد التنفيذ، منجز
أولوية التنفيذ | وهو تحديد درجة أهمية/أولوية معالجة المتطلب (مثل: مرتفع، متوسط، متدني)، ويجب دراسة أولوية المتطلب كما هو موضح في شريحة أخرى
وصف حقول قائمة متطلبات البنية المؤسسية
الحقل | الوصف
رمز المتطلب | وهو الرمز التعريفي للمتطلب الذي سيتم استخدامه للمتابعة
نص المتطلب | وهو شرح المتطلب الذي يصف التحدي الذي يتطلب معالجته من خلال مكونات البنية المؤسسية
مصدر المتطلب | وهو تحديد المصدر الذي نتج عنه هذا المتطلب
مجال المتطلب | وهو تحديد مجال البنية المؤسسية الرئيسي الذي يرتبط به المتطلب

## Slide 15
15
نموذج لربط متطلبات البنية المؤسسية مع مبادئ البنية المؤسسية
فيما يلي مثال توضيحي لكيفية ربط متطلبات الأعمال مع مبادئ بنية الأعمال، وبنفس الطريقة يتم الربط بين المتطلبات لباقي مجالات البنية المؤسسية (البيانات, التطبيقات, التقنية) مع المبادئ الخاصة بها (بعد تجهيز واعتماد المبادئ).
مثال
المصدر: دليل استرشادي لإدارة متطلبات البنية المؤسسية V0.4

## Slide 16
16
إعادة تحديد أولويات متطلبات البنية المؤسسية المعتمدة
بعد اعتماد أحد متطلبات البنية المؤسسية؛ يقوم كبير مهندسي البنية المؤسسية وبالتعاون مع فريق عمل البنية المؤسسية بدراسة أثر المتطلب الجديد على قائمة المتطلبات المعتمدة وإعادة تحديد أولويات متطلبات البنية المؤسسية المعتمدة، بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية في تحديد أولويات المتطلبات:
الاعتمادية بين المتطلبات
ارتباط المتطلب بالأولويات الاستراتيجية للهيئة
تحقيق المتطلب لامتثال مع سياسات أو تشريعات وطنية
وجود محددات زمنية لتطبيق المتطلب والتي قد ينتج عن عدم الالتزام بها آثار سلبية على الهيئة
القدرات والكوادر البشرية المتوفرة للعمل على المتطلب

## Slide 17
17
الحالات المختلفة لتحديث حالة المتطلبات
يقوم فريق عمل البنية المؤسسية بمتابعة حالة المتطلبات من وقت نشأتها وحتى إغلاقها (سواء بالانتهاء من تنفيذها أو بإيقافها وإغلاقها)، حيث يجب أن يقوم فريق عمل البنية المؤسسية بتحديث حالة المتطلبات وفقا للحالات التالية:
بعد الانتهاء من تنفيذ كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البنية المؤسسية
في حال إلغاء المتطلب لأسباب تتعلق بجانب الأعمال أو جانب التقنية (مثل تغيير إجراءات العمل، عدم توافق الحل التقني مع ضوابط وتشريعات الأمن السيبراني، وغيرها)
في حال حصول تغيير على متطلب من صاحب العلاقة
أثناء تنفيذ المبادرة المعنية بحل المتطلب وذلك من خلال "إجراءات حوكمة البنية المؤسسية"
في حال اعتماد متطلب جديد يؤثر على المتطلب الحالي من حيث الأولوية أو نطاق المتطلب

## Slide 18
تقييم أثر تغيير متطلبات البنية المؤسسية
أثناء تنفيذ المبادرات / المشاريع الرقمية
أثناء تنفيذ دورة تطوير البنية المؤسسية
يقوم فريق عمل البنية المؤسسية بدراسة وتقييم أثر تغيير أحد متطلبات البنية المؤسسية بعد اعتماده، وتحدث عملية التغيير على المتطلب في أحد الحالات التالية:
عدم الحاجة إلى تغيير نطاق العمل | وذلك في حال كان أثر التغيير على نطاق دورة التطوير طفيف ولا يتطلب دراسة مجالات إضافية أو تطوير مناظير إضافية كثيرة
الحاجة لتغيير نطاق العمل | وذلك في حال كان أثر التغيير على هدف دورة التطوير متوسط ويتطلب دراسة مجالات إضافية أو تطوير مناظير إضافية أخرى، حيث يتم إعادة جدولة أعمال وفترة دورة التطوير
إيقاف دورة التطوير | وذلك في حال كان أثر التغيير على هدف دورة التطوير كبير، وأن محددات نطاق العمل لا تتواءم مع الأهداف الجديدة. حيث يتم إيقاف أعمال دورة التطوير وتنفيذ مرحلة "تعريف نطاق دورة تطوير البنية المؤسسية" من جديد
توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | وفي هذه الحالة لا يتطلب تنفيذ أي أعمال تصحيحية لإدارة متطلبات البنية المؤسسية والاكتفاء بتحديث حالة المتطلب
وجود تباين طفيف بين مخرجات المشروع والمتطلبات | وفي هذه الحالة يتم تنفيذ إجراء "إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الامتثال بالمعايير المحددة" لمنح استثناء أو إعفاء لحالة عدم امتثال (شريطة ألا تكون حالة عدم الامتثال تؤثر بشكل كبير على أحد مجالات البنية المؤسسية)، بناء على نتيجة تنفيذ الإجراء يتم تحديث المتطلب وحالته مع بيان وجود استثناء/إعفاء
عدم توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | وفي هذه الحالة يقوم فريق عمل البنية المؤسسية بدراسة أسباب عدم التوافق واتخاذ الإجراء المناسب حياله، وتكون نتيجة الدراسة إما برفض التعديل على متطلبات البنية المؤسسية لعدم وجود مسوغ صحيح، أو بتحديث المتطلب وحالته بناء على وجود مسوغ صحيح (مثل: تعذر استخدام تقنية معينة لأسباب امتثال مع قوانين ومعايير وطنية)
حيث يقوم فريق عمل البنية المؤسسية بتقييم حجم الأثر الناتج عن تغيير المتطلب على نطاق عمل دورة التطوير، وتكون نتيجة التقييم:
ويتم ذلك من خلال تنفيذ إجراءات حوكمة البنية المؤسسية في مجال "تنفيذ المشاريع الرقمية" بحيث تركز هذه الإجراءات على التأكد من أن المبادرات / المشاريع الرقمية متوافقة مع مبادئ البنية المؤسسية ومكونات البنية المؤسسية المستقبلية والتي تعكس الية تنفيذ متطلبات البنية المؤسسية، وتكون نتيجة تنفيذ تلك الإجراءات:

## Slide 19: سجل متطلبات البنية المؤسسية
03

## Slide 20
20
سجل متطلبات البنية المؤسسية (1/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة التغيير على العمليات مع وضع حوكمة فعالة، مع اعتبار الية لمراجعة وتحديث إجراءات الأعمال ونماذجها |  |  |  |  |  |  | BR01 | 001
EAG03 - EAG04 - EAG05 | مرتفع | جديد |  | أعمال | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي |  | 
استكمال أتمتة جميع الإجراءات المتبقية لضمان تكامل الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية |  |  |  |  |  |  | BR02 | 002
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد | BR01-BR05 | جميع المجالات | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي |  | 
تطوير نظام تواصل داخلي فعال يقلل الاعتماد على البريد الإلكتروني ويزيد التعاون |  |  |  |  |  |  | AR01 | 003
EAG03 - EAG05 | متدني | جديد |  | تطبيقات - أعمال | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي |  | 
توفير نظام مركزي لمتابعة الأداء وتحليل البيانات |  |  |  |  |  |  | AR02 | 004
EAG01 - EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد |  | جميع المجالات | الأعمال | إدارة التميز المؤسسي |  | 
إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة التواصل مع الجهات الحكومية المزودة للخدمات لضمان استمرارية الخدمة |  |  |  |  |  |  | BR03 | 005
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد |  | أعمال | الأعمال | التحليل الرباعي |  | 

## Slide 21
21
سجل متطلبات البنية المؤسسية (2/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
تأمين آلية مصادقة موحدة تشمل التحقق الثنائي وكلمات المرور لتعزيز الأمان والفعالية |  |  |  |  |  |  | TR01 | 006
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد |  | تطبيقات - تقنية | التقنية | التحليل الرباعي |  | 
توفير الية للإبلاغ عن حوادث سرقة البيانات، بالإضافة إلى توفير تدريبات منتظمة للموظفين حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث |  |  |  |  |  |  | AR03 | 007
EAG02 - EAG04 | متوسط | جديد |  | تطبيقات - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 
اعتماد تقنيات متقدمة لتصنيف البيانات، مثل بعض أنظمة إدارة البيانات المؤسسية التي تدعم التصنيف التلقائي والذكي للبيانات |  |  |  |  |  |  | AR04 | 008
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد |  | تطبيقات - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 
وضع معايير موحدة لجودة البيانات وتقديم تدريبات للموظفين لتحسين جودة البيانات والتقارير |  |  |  |  |  |  | DR01 | 009
EAG03 | متوسط | جديد |  | أعمال - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 
اعتماد نظام لإدارة جودة البيانات يشمل تعريف البيانات والمؤشرات وتجنب تكرار التقارير |  |  |  |  |  |  | AR05 | 010
EAG02 | متوسط | جديد |  | تطبيقات - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 

## Slide 22
22
سجل متطلبات البنية المؤسسية (3/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
تطوير وتنفيذ إجراء موحد لتحديد البيانات الرئيسية والمرجعية وضمان تحديثه بانتظام |  |  |  |  |  |  | DR02 | 011
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد |  | أعمال - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 
تطوير نظام موحد لتجميع بيانات المستفيدين وتحسين تكامل البيانات بين الأنظمة المختلفة |  |  |  |  |  |  | AR06 | 012
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد |  | أعمال - بيانات | البيانات | التحليل الرباعي |  | 
ضمان تنوع مصادر مزودي خدمات الإنترنت لضمان استمرارية الأعمال والخدمات |  |  |  |  |  |  | TR02 | 013
EAG01 - EAG03 | عالي | جديد |  | تقنية | التقنية | التحليل الرباعي |  | 
الإسراع في تنفيذ خطط التعافي من الكوارث وتحديثها بانتظام لضمان حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات |  |  |  |  |  |  | TR03 | 014
EAG01 - EAG03 | عالي | جديد |  | أعمال - تقنية | التقنية | التحليل الرباعي |  | 
اعتماد آلية مركزية لإدارة الأصول التقنية تشمل جميع الأصول بشكل شامل وفعال |  |  |  |  |  |  | AR07 | 015
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد |  | تطبيقات - تقنية | التقنية | التحليل الرباعي |  | 

## Slide 23
23
سجل متطلبات البنية المؤسسية (4/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
تطوير وتطبيق نموذج متعدد القنوات لدمج جميع قنوات التواصل مع المستفيدين لتحقيق تجربة مستفيدين سلسة |  |  |  |  |  |  | BR04 | 016
EAG01 - EAG03 | متوسط | جديد |  | أعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
استخدام تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة (Big Data) لتلبية احتياجات المستفيدين استباقيا |  |  |  |  |  |  | TR04 | 017
EAG01 - EAG02 | متوسط | جديد |  | جميع المجالات | التقنية | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
تطوير نظام تحليل بيانات متكامل لرصد احتياجات المستفيدين وتوفير الحلول بشكل استباقي |  |  |  |  |  |  | AR08 | 018
EAG01 - EAG02 | متوسط | جديد |  | تطبيقات – بيانات - أعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
إجراء تقييم دوري لتحديد مستوى الثقافة الرقمية بين الموظفين وتطوير خطة لتحسينها |  |  |  |  |  |  | BR05 | 019
EAG04 | عالي | جديد | BR06 | أعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل وفعال للموظفين لتعزيز المهارات الرقمية كجزء من التحسين المستمر |  |  |  |  |  |  | BR06 | 020
EAG04 - EAG03 | متوسط | جديد | BR05 | أعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 

## Slide 24
24
سجل متطلبات البنية المؤسسية (5/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
توفير برامج تدريبية لتعزيز الثقافة الرشيقة والابتكار بين الموظفين |  |  |  |  |  |  | BR07 | 021
EAG04 | متدني | جديد | BR08 | الأعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
اعتماد وتطبيق منهجيات العمل الرشيقة لتعزيز الابتكار والتكيف داخل الهيئة |  |  |  |  |  |  | BR08 | 022
EAG03 - EAG05 | متدني | جديد | BR07 | الأعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
تنفيذ برامج وأدوات لقياس وتحليل رضا المستفيدين وثقتهم بشكل دوري وتحسين الأداء بناء على النتائج (داخلي وخارجي + استطلاعات رأي دورية) |  |  |  |  |  |  | AR09 | 023
EAG01 - EAG02 | متوسط | جديد | AR15 | بيانات – تطبيقات - أعمال | الأعمال | تقييم القدرات المؤسسية |  | 
تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات واضحة للإنابة تشمل تدريب البدلاء المعنيين وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم |  |  |  |  |  |  | BR09 | 024
EAG04 - EAG03 | عالي | جديد | AR10 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير نظام إدارة الإنابة لضمان استمرارية الأعمال عند غياب الموظفين |  |  |  |  |  |  | AR10 | 025
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد | BR09 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 

## Slide 25
25
سجل متطلبات البنية المؤسسية (6/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
إعداد وتنفيذ سياسة موحدة لإدارة الأنظمة تضمن عدم تكرار الوظائف وتحقق التكامل بين الأنظمة |  |  |  |  |  |  | BR10 | 026
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد | BR11 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
إجراء مراجعة شاملة لجميع الأنظمة الحالية لتحديد الوظائف المكررة وإعداد خطة لدمج الأنظمة ذات العلاقة |  |  |  |  |  |  | BR11 | 027
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد | BR10 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لكل إجراء وخدمة تعكس مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية |  |  |  |  |  |  | BR12 | 028
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد | AR11 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير نظام متكامل لقياس أداء الإجراءات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة |  |  |  |  |  |  | AR11 | 029
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد | BR12 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير وإصدار دليل حوكمة الإجراءات ومصفوفة الصلاحيات واعتماد اتفاقيات مستوى العمليات (OLA) والخدمة (SLA) لضمان التنسيق الفعال |  |  |  |  |  |  | BR13 | 030
EAG03 - EAG04 | عالي | جديد | BR14-BR15 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 

## Slide 26
26
سجل متطلبات البنية المؤسسية (7/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
إعداد وتنفيذ سياسة واضحة لتحديد أولويات العمل |  |  |  |  |  |  | BR14 | 031
EAG03 - EAG04 | متوسط | جديد | BR13 - AR12 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير نظام إدارة مهام يتضمن آلية لتحديد وترتيب الأولويات بشكل واضح |  |  |  |  |  |  | AR12 | 032
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد | BR14 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
إعداد وتنفيذ سياسة واضحة لتقييم أداء الموظف تشمل ربط المهام المنجزة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) |  |  |  |  |  |  | BR15 | 033
EAG03 - EAG04 | متوسط | جديد | BR13 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير نظام لربط إدارة المهام مع إدارة الأداء لتمكين قياس أداء الموظف بشكل دقيق |  |  |  |  |  |  | AR13 | 034
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد | AR12-AR02 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
إنشاء آلية فعالة لمعالجة ومتابعة المقترحات والشكاوى لضمان استجابة سريعة وفعالة |  |  |  |  |  |  | BR16 | 035
EAG01 - EAG03 | متوسط | جديد | AR14 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 

## Slide 27
27
سجل متطلبات البنية المؤسسية (8/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
تطوير نظام موحد لاستقبال ومتابعة المقترحات والأفكار الإبداعية والشكاوى |  |  |  |  |  |  | AR14 | 036
EAG01 - EAG03 | متوسط | جديد | BR16 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة التغيير المؤسسية (Enterprise Change Management) لضمان إشراك الموظفين وفهم احتياجاتهم |  |  |  |  |  |  | BR17 | 037
EAG04 - EAG05 | متوسط | جديد |  | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management) لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المؤسسية بشكل فعال |  |  |  |  |  |  | BR18 | 038
EAG03 - EAG05 | متوسط | جديد |  | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير منصة موحدة شاملة لأعمال الهيئة تعزز من تكامل الخدمات الداخلية والخارجية |  |  |  |  |  |  | AR15 | 039
EAG02 - EAG03 | متدني | جديد | AR09 - AR16 | جميع المجالات | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
إنشاء بوابة داخلية موحدة للموظفين توفر الوصول إلى جميع المعلومات والخدمات والأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة (مع اعتبار سياسات النشر) |  |  |  |  |  |  | AR16 | 040
EAG02 - EAG03 - EAG04 | متوسط | جديد | AR15 | جميع المجالات | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 

## Slide 28
28
سجل متطلبات البنية المؤسسية (9/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
تطوير نظام متخصص للجودة يساعد في بناء وتحديث وتطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الجودة |  |  |  |  |  |  | AR17 | 041
EAG03 - EAG05 | متدني | جديد | AR18 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية لضمان تدفق المعلومات وتحقيق الجودة الشاملة |  |  |  |  |  |  | AR18 | 042
EAG02 - EAG03 | متدني | جديد | AR17 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير وتعزيز وظيفة إدارة المعرفة في الهيئة لتشمل جميع الأقسام والإدارات |  |  |  |  |  |  | BR19 | 043
EAG04 - EAG05 | متدني | جديد | AR19 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
اعتماد أدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المعرفة تتيح تخزين واسترجاع وتبادل المعرفة بفعالية |  |  |  |  |  |  | AR19 | 044
EAG02 - EAG03 | متدني | جديد | BR19 | جميع المجالات | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات موحدة لإدارة المشاريع التقنية ومكتب إدارة المشاريع |  |  |  |  |  |  | BR20 | 045
EAG03 - EAG04 | متوسط | جديد | AR20 | أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 

## Slide 29
29
سجل متطلبات البنية المؤسسية (10/10)
الربط (الهدف الاستراتيجي – الوضع المستقبلي) | أولوية التنفيذ | حالة المتطلب | المتطلبات ذات العلاقة | المجالات المتأثرة بالمتطلب | مجال المتطلب | مصدر المتطلب | رمز المتطلب | #
إنشاء نظام مركزي لإدارة المشاريع يتيح تعبئة النماذج مرة واحدة ومشاركتها عبر الإدارات |  |  |  |  |  |  | AR20 | 046
EAG02 - EAG03 | متوسط | جديد | BR20 | تطبيقات - أعمال | الأعمال | أخصائي الجودة للأعمال |  | 
الإسراع في تنفيذ نظام وفرة دائم (Redundancy) على مختلف طبقات الشبكة في البرج الجديد لضمان استمرارية الخدمات |  |  |  |  |  |  | TR04 | 047
EAG03 | عالي | جديد |  | تقنية | التقنية | التحليل الرباعي |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 048
 |  |  |  |  |  |  |  | 049
 |  |  |  |  |  |  |  | 050